朱家营村集体经济情况

2018年本届村委计划新建村部160平方米，建文化广场500平方米。硬化村村通公路十公里，卫生室90平方米。危房改造37户，村亮化路灯30个，种植林果树苗20亩。

截至2020年现已建成村部、文化广场、硬化村村通公路10公里、贫困户危房改造37户、安装村庄路灯20个，并对14户贫困家庭进行了易地搬迁。林果树树苗种植计划明年完成。

朱家营村民委员会

2020年9月20日