老田村村集体经济相关情况

2019年本届村委计划新建村部160平方米，建文化广场500平方米。硬化村村通公路五公里，卫生室80平方米。危房改造10户，村亮化路灯30个，药材种植20亩。

截至2020年现已建成村硬化村村通公路五公里、贫困户危房改造8户、安装村庄路灯10个，并对2户贫困家庭进行了易地搬迁。进行了丹参和香菇的种植。

老田村民委员会

2020年9月20日